详细设计文档

烟台瑞吉明生物医药AI智能系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 烟台瑞吉明公司 |
| 文档定位 | 第一版系统详细设计与实施计划 |
| 设计范围 | 知识库、文献分析、原料图谱、AI配方推荐、实验反馈学习、中试模拟原型；真实设备控制暂列为接口与数据回流设计 |
| 技术路线 | 前期 Python 快速验证；知识底座复用 Yuxi；后续管理系统采用 Java |
| 形成日期 | 2026-07-27 |

设计原则 系统第一阶段不追求一次性完成智能工厂闭环，而是先跑通可追溯的配方研发闭环：文献、专利、原料属性和实验记录进入知识库与图谱，AI基于原料关系生成配方推荐清单，配方工程师筛选后开展实验，实验反馈回流系统，成功配方再进入供应商采购和中试流程。

# 目录

1. 项目背景与建设目标

2. 需求理解与范围边界

3. 总体架构设计

4. 技术路线与系统分工

5. 核心业务闭环设计

6. 文献数据分析平台详细设计

7. AI研发建议模块详细设计

8. 中试智能模拟测试平台详细设计

9. 设备供应商与采购体系详细设计

10. 虚实转换模块详细设计

11. 化妆品已备案数据库设计

12. 知识库、数据模型与知识图谱设计

13. Agent工作流设计

14. 接口与集成设计

15. 安全、权限、审计与数据治理

16. 部署方案与环境规划

17. 项目里程碑与实施计划

18. 风险、难点与应对策略

19. 验收标准

20. 后续演进路线

# 1. 项目背景与建设目标

烟台瑞吉明公司提出的生物医药AI智能系统，核心诉求不是建设单点问答工具，而是围绕文献、专利、实验、中试、设备和工厂数据形成可追溯、可验证、可迭代的研发智能系统。

参考材料中有两条关键启发：一是 OpenAI AI 化学家展示了“提出假设、设计实验、执行验证、根据结果迭代”的科研闭环；二是材料大模型综述指出，真正困难的是把文献抽取、结构化表示、性能预测、工具调用和实验闭环接稳。瑞吉明项目应以这两点作为第一性原则。

建设目标 第一版先跑通“文献/专利/原料知识入库 - 原料属性与关系图谱 - AI配方推荐List - 工程师经验筛选 - 真实实验反馈 - 配方效果学习 - 供应商采购衔接”的闭环；后续再扩展 Java 管理系统、真实设备接口和智能工厂执行。

典型目标场景是：配方工程师提出“我要一个保湿方向的配方”，AI 能够基于图谱中的原材料属性、功效、相容性、禁忌关系、用量范围、法规限制、供应商信息和历史实验反馈，输出多套配方推荐 List。工程师依据经验过滤其中一部分，剩余配方进入真实实验；实验结果反馈给系统后，AI 更新原料关系权重、配方评分和推荐策略。

# 2. 需求理解与范围边界

| 需求板块 | 原始诉求 | 第一版设计定位 |
| --- | --- | --- |
| 文献数据分析平台 | 搜集全球新材料、生物医药相关文献，定期自动检索归纳，专利推送与分析。 | 作为MVP主入口，优先建设文献/专利采集、知识库入库、结构化抽取、综述生成和证据追溯。 |
| 临床数据文献 | 找到标准化格式及字段，精确抓取核心数据，英文文献需要翻译。 | 优先做字段模板、英文翻译、实体关系抽取和数据质检。 |
| 科研文献 | 内容冗杂，字段不固定，看情况归纳整理。 | 采用RAG摘要、主题聚类、研究方向归纳和人工确认机制。 |
| 中试实验平台 | 模拟实验室到小试、中试、大生产的放大过程，发现问题并优化方案。 | 先做模拟原型和反馈闭环，不直接控制真实设备。 |
| 设备供应商体系 | 供应商端和采购端上传设备数据，中试时推荐设备。 | 先设计设备主数据、选型规则和推荐流程。 |
| 原材料供应商体系 | 成功配方需要找到原材料供应商并进行采购。 | 将原料主数据、供应商、价格、交期、资质、批次质量纳入配方闭环。 |
| 虚实转换模块 | 对接工厂设备接口，收集数据，输出方案给智能工厂执行。 | 第一版只做接口规范、数据采集和方案回写设计。 |
| 化妆品备案数据库 | 调用国家局数据接口并分析。 | 作为独立数据服务，纳入检索、比对和合规分析。 |

第一版明确不直接控制真实工厂设备，不承诺自动完成生产放大决策，不把AI输出作为无需人工审批的最终结论。所有配方推荐、研发建议和中试方案均需保留证据链、置信度、人工确认状态和线下验证结果。

# 3. 总体架构设计

系统采用“Python AI能力验证层 + Yuxi知识智能底座 + Java业务管理系统 + 工厂/外部数据接口层”的分层架构。

| 层级 | 核心职责 | 主要技术/系统 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入层 | 接入文献、专利、临床数据、科研文献、原料资料、供应商资料、设备参数、实验记录、备案库数据。 | Python采集脚本、API连接器、文件上传、定时任务 |
| 知识智能层 | 文档解析、分块、向量检索、知识图谱、引用追溯、Agent编排。 | Yuxi、Milvus、Neo4j、PostgreSQL、MinIO、LangGraph |
| AI算法层 | 结构化抽取、翻译、归纳、配方推荐、假设生成、中试模拟、结果分析与迭代优化。 | Python、LLM、领域规则、统计模型、推荐算法、可插拔仿真模块 |
| 业务管理层 | 项目、用户、权限、任务、原料、供应商、采购、设备、实验反馈、审批和审计。 | Java Spring Boot、关系数据库、流程引擎 |
| 集成接口层 | 对接专利/备案/工厂设备/智能工厂/企业系统。 | REST API、消息队列、文件交换、工业协议适配器 |

架构上，Yuxi 不替代 Java 管理系统，而是作为企业科研知识和智能体底座。Java 系统负责业务对象和流程闭环，Python 负责AI算法快速实验，二者通过标准API共享知识检索、原料图谱、配方推荐结果、实验反馈和中试模拟结果。

# 4. 技术路线与系统分工

| 技术单元 | 近期职责 | 长期职责 |
| --- | --- | --- |
| Python | 快速验证文献抽取、翻译、专利解析、原料关系建模、配方推荐、实验反馈学习、中试模拟算法。 | 沉淀为AI服务、批处理任务、推荐模型、模型评估与算法迭代平台。 |
| Yuxi | 承载知识库搭建、文档解析、RAG检索、图谱抽取、Agent工作台。 | 作为科研知识中台，为Java系统和AI服务提供检索、引用和智能体能力。 |
| Java管理系统 | 第二阶段开始建设项目、任务、权限、流程、供应商、采购、设备管理。 | 成为企业级生产系统入口，负责审计、审批、数据治理和业务协同。 |
| 数据库与中间件 | PostgreSQL保存业务与抽取结果，Milvus做向量检索，Neo4j做知识图谱，MinIO存文件。 | 按企业数据治理要求扩展备份、权限、审计、生命周期管理。 |
| 模型服务 | 使用兼容OpenAI接口的大模型做抽取、总结、推理和工具调用。 | 引入领域微调、评估集、模型路由、私有化部署和成本控制。 |

# 5. 核心业务闭环设计

系统核心闭环如下：

知识进入：文献、专利、备案数据、原料资料、供应商资料、实验记录、设备参数进入知识库和业务数据库。

知识转化：AI抽取原料属性、功效、适用场景、相容性、禁忌关系、用量范围、法规限制、实验条件、工艺参数和结果指标。

配方推荐：配方Agent基于原料图谱、历史实验、目标功效和约束条件生成配方推荐 List，并给出推荐理由、风险点和证据链。

人工筛选：配方工程师依据经验、成本、供应链、法规和工艺可行性过滤候选配方，选择进入实验的方案。

真实验证：实验人员按筛选后的方案开展实验，回填肤感、稳定性、功效评价、成本、异常和结论。

反馈学习：系统比较推荐评分与实验结果，更新原料关系权重、配方相似案例、成功/失败模式和下一轮推荐策略。

采购衔接：验证可行的配方进入原料供应商匹配、询价、样品采购和批次质量跟踪流程。

闭环评价标准 AI不以“回答得像”为成功标准，而以“配方有证据、原料关系可解释、工程师可筛选、实验可验证、反馈能学习、采购能衔接”为成功标准。

## 5.1 保湿配方推荐示例流程

| 步骤 | 系统动作 | 人工动作/结果 |
| --- | --- | --- |
| 提出目标 | 用户输入：需要一个保湿方向配方，可补充肤感、成本、剂型、法规、原料黑名单等约束。 | 配方工程师确认目标和约束。 |
| 图谱推理 | 系统检索保湿相关原料，分析透明质酸钠、甘油、泛醇、神经酰胺、甜菜碱等原料的属性、协同关系、冲突关系和历史反馈。 | 工程师查看证据链和推荐理由。 |
| 生成List | 输出多套候选配方，每套包含原料、建议比例范围、核心功效逻辑、工艺注意点、风险和供应商可得性。 | 工程师依据经验筛掉不合适方案。 |
| 真实实验 | 系统把保留方案转为实验记录模板，跟踪批次、参数和评价指标。 | 实验人员开展实验并回填结果。 |
| 反馈进化 | 系统将成功/失败、稳定性、肤感、成本和异常原因写回知识图谱与推荐评分。 | 后续同类需求优先推荐更可靠组合。 |
| 采购衔接 | 可行配方进入原料供应商匹配、询价和样品采购。 | 采购部门执行采购并回填供应质量。 |

# 6. 文献数据分析平台详细设计

## 6.1 功能组成

文献源管理：维护 PubMed、Google Scholar、Crossref、专利库、企业自有资料等数据源配置。

定时检索任务：按关键词、疾病领域、材料/药物方向、作者、机构、专利权人等条件周期检索。

文献入库：将PDF、DOCX、网页、摘要、表格和图片解析为Markdown和结构化元数据。

英文翻译：对标题、摘要、实验段落、表格字段做可追溯翻译，保留原文和译文。

结构化抽取：抽取研究对象、实验条件、样本量、指标、结果、结论、限制、专利权利要求等字段。

文献综述生成：按主题生成综述，自动插入站内链接、下载链接和引用来源。

专利分析：拆解技术方案、权利要求、保护范围、相似专利和潜在规避方向。

## 6.2 临床文献字段模板

| 字段类别 | 建议字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 标题、作者、期刊、年份、DOI、国家、机构 | 用于来源追溯和检索筛选。 |
| 研究设计 | 研究类型、入排标准、样本量、分组、随机/盲法 | 优先抽取标准化字段。 |
| 干预/治疗 | 药物/材料/方法、剂量、频次、周期、联合方案 | 支持英文原文和中文译文对照。 |
| 终点指标 | 主要终点、次要终点、安全性指标、统计方法 | 必须绑定具体数值、单位和统计显著性。 |
| 结果结论 | 疗效、安全性、不良事件、作者结论、局限性 | 保留证据片段和置信度。 |

## 6.3 科研文献处理策略

科研文献字段不稳定，应采用“固定元数据 + 动态实体关系 + 主题归纳”的模式。系统先抽取材料/药物对象、合成或制备过程、处理参数、性能指标、测试条件和结论，再由人工确认是否进入长期结构化数据库。

# 7. AI研发建议模块详细设计

AI研发建议模块面向研发人员，目标是把文献知识、专利信息、实验记录和企业目标转化为可讨论、可验证、可证伪的研发建议。

| 子模块 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 研发方向识别 | 文献主题、专利趋势、企业关注方向 | 候选研发方向、热点变化、竞争态势 |
| 假设生成 | 知识库证据、已有实验数据、约束条件 | 可证伪假设、预期结果、关键验证指标 |
| 实验建议 | 假设、实验资源、设备可用性 | 小试方案、参数范围、对照组、风险点 |
| 证据链管理 | RAG检索结果、图谱关系、原文片段 | 引用来源、证据等级、人工确认状态 |
| 评估与迭代 | 实验反馈、预测值、实测值 | 误差分析、下一轮建议、模型评估记录 |

研发建议约束 系统输出必须同时包含建议、依据、假设、验证方法和失败条件。没有证据来源的建议不得进入中试方案。

## 7.1 AI配方推荐模块详细设计

配方推荐模块是项目最终效果的核心能力。它面向配方工程师，不直接替代工程师决策，而是根据原料图谱、原料属性、历史实验反馈和供应链信息，生成可解释、可筛选、可实验的候选配方 List。

| 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 功效目标 | 识别保湿、舒缓、修护、美白、抗皱等目标，并映射到功效原料和评价指标。 | 目标功效拆解与评价指标清单 |
| 配方约束 | 解析剂型、成本、法规、禁用原料、肤感、稳定性、供应商偏好等限制。 | 硬约束和软约束 |
| 原料图谱 | 检索原料属性、功效、相容性、协同/拮抗关系、用量范围、风险和历史表现。 | 候选原料池与关系证据 |
| 历史反馈 | 召回相似配方的成功/失败实验，计算原料组合的经验权重。 | 推荐评分和风险评分 |
| 供应链数据 | 检查原料供应商、价格、交期、资质、样品可得性。 | 供应可行性和采购建议 |

| 配方推荐List字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 配方编号 | 例如 FORM-MOIST-20260727-001，便于实验和反馈追踪。 |
| 目标功效 | 如保湿、长效锁水、屏障修护等。 |
| 原料组成 | 原料名称、建议比例范围、角色：主功效、辅助保湿、增稠、防腐、肤感调节等。 |
| 推荐理由 | 基于图谱关系、文献证据、历史实验和专家规则生成。 |
| 风险提示 | 相容性、稳定性、法规、刺激性、成本、供应风险。 |
| 证据链 | 关联文献、专利、原料资料、实验记录、备案产品或工程师反馈。 |
| 实验建议 | 建议小试步骤、观察指标、对照组和失败判据。 |
| 供应商建议 | 可采购供应商、价格区间、交期、资质和样品状态。 |
| 推荐评分 | 综合功效匹配、实验成功率、风险、成本和供应链可行性。 |

# 8. 中试智能模拟测试平台详细设计

中试平台第一版定位为“模拟与反馈系统”，不是直接控制生产设备的执行系统。它重点解决从实验室、小试到中试放大过程中的参数传递、风险识别、设备匹配、反馈优化。

| 模块 | 主要能力 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| 小试数据管理 | 录入配方、工艺、环境、产率、质量、异常记录。 | 配方、批次、温度、压力、时间、pH、转速、收率、质量指标 |
| 放大模拟 | 根据小试参数和目标规模推演中试参数范围。 | 放大倍数、传热传质、混合、能耗、设备能力、约束规则 |
| 问题识别 | 识别放大过程中可能出现的风险。 | 过热、混合不均、沉淀、污染、稳定性、成本、设备瓶颈 |
| 优化方案 | 输出多套中试方案并排序。 | 推荐参数、设备组合、风险等级、验证步骤、预计成本 |
| 反馈学习 | 线下实验结果回填后做预测-实测差异分析。 | 实测数据、异常原因、成功/失败标签、修正建议 |

算法原型可以先从规则、统计模型和轻量机器学习开始，不急于引入复杂数字孪生。随着真实反馈数据累积，再逐步引入更精细的机理模型、仿真模型和参数优化算法。

# 9. 设备供应商与采购体系详细设计

供应商与采购体系包括设备供应商和原材料供应商两类。对于配方研发闭环，原材料供应商体系尤为关键：AI推荐出的可行配方，需要进一步匹配可采购、资质合规、质量稳定的原料来源。

| 角色 | 能力 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 原料供应商端 | 上传原料规格、INCI名称、COA、MSDS、报价、最小采购量、交期、样品状态。 | 只能维护本供应商原料与资质数据。 |
| 设备供应商端 | 上传设备型号、参数、报价、交期、案例、认证、接口协议。 | 只能维护本供应商数据，不能查看企业敏感中试数据。 |
| 采购部门端 | 维护采购需求、询价、比价、供应商评价、合同状态。 | 查看原料/设备候选、采购流程和供应商资料。 |
| 研发/中试端 | 发起原料样品或设备需求，查看适配建议和测试结果。 | 查看与项目相关的原料、设备信息和适配记录。 |
| 管理员 | 维护原料分类、设备分类、参数模板、供应商准入和权限。 | 全局配置与审计。 |

设备推荐采用“硬约束过滤 + 软指标排序”的方式。硬约束包括容量、材质、温压范围、洁净等级、接口能力；软指标包括价格、交期、历史评价、维护成本、适配案例和供应商响应速度。

原材料供应商推荐同样采用“硬约束过滤 + 软指标排序”。硬约束包括原料规格、法规资质、禁限用要求、最小采购量、交期和样品可得性；软指标包括价格、历史质量、批次稳定性、供应商服务、账期和与目标配方的适配经验。

# 10. 虚实转换模块详细设计

虚实转换模块是连接中试模拟和真实工厂的接口层。第一版只设计数据采集、指标映射、方案回写和人工审批，不直接下发控制指令。

数据采集：从现有工厂设备接口采集运行状态、批次数据、报警、质量指标和能耗数据。

指标映射：把设备字段映射到中试模型字段，例如温度、压力、流量、转速、时间、产量、合格率。

方案回写：将中试方案转换为智能工厂可理解的工艺单、参数建议或任务草稿。

人工审批：任何真实执行动作必须经过授权人员确认，系统保留审批记录。

结果回流：实际执行数据回流至中试平台，用于验证模型和优化规则。

# 11. 化妆品已备案数据库设计

化妆品已备案数据库作为独立数据服务，负责调用国家局公开数据接口或导入备案数据，并对产品、成分、功效、企业、备案状态进行分析。

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据同步 | 按接口限制定期同步备案产品、企业、成分、备案状态。 |
| 成分分析 | 分析成分组合、常见配伍、风险成分和功效宣称。 |
| 竞品比对 | 按品类、功效、成分、企业和时间维度做竞品分析。 |
| 研发参考 | 为新产品立项提供已备案产品证据和避坑建议。 |
| 合规提示 | 对功效宣称、禁限用成分和备案状态变化做提醒。 |

# 12. 知识库、数据模型与知识图谱设计

第一阶段复用 Yuxi 已搭建的知识库能力：文件上传、解析、分块、PostgreSQL chunk 存储、Milvus 向量检索、Neo4j 图谱和 Agent 检索工具。

| 对象 | 关键字段 |
| --- | --- |
| Document | id、source_type、title、language、file_path、hash、status、created_at、kb_id |
| ExtractedFact | id、document_id、fact_type、subject、predicate、object、value、unit、evidence_span、confidence |
| Ingredient | id、name_cn、name_en、inci_name、category、functions、properties、usage_range、regulatory_limits、risk_tags |
| IngredientRelation | id、source_ingredient_id、target_ingredient_id、relation_type、strength、evidence_ids、feedback_weight |
| FormulaCandidate | id、goal、ingredients、ratio_ranges、recommendation_reason、risk_notes、score、status、evidence_ids |
| FormulaExperiment | id、formula_id、batch_no、actual_ratios、process_params、stability_result、efficacy_result、sensory_result、conclusion |
| ResearchHypothesis | id、topic、hypothesis、evidence_ids、expected_result、failure_condition、status |
| ExperimentPlan | id、project_id、hypothesis_id、scale、parameters、equipment_candidates、risk_level、approval_status |
| ExperimentResult | id、plan_id、batch_no、actual_parameters、metrics、deviations、conclusion、attachments |
| Supplier | id、supplier_type、name、qualification、contact、rating、delivery_cycle、quality_records |
| RawMaterialSku | id、ingredient_id、supplier_id、specification、price、moq、lead_time、coa_file、sample_status |
| Equipment | id、supplier_id、category、model、capacity、material、temperature_range、pressure_range、interfaces |

知识图谱建议优先抽取六类配方关系：原料-功效关系，原料-属性关系，原料-原料协同/冲突关系，原料-法规/风险关系，配方-实验结果关系，原料-供应商关系。文献-研究对象-指标关系、材料/药物-工艺-性能关系、专利-权利要求-技术点关系和实验方案-设备-结果关系作为扩展图谱继续保留。

图谱进化机制 实验反馈不是简单存档，而是会改变图谱中的关系权重。例如某个保湿组合多次实验稳定且肤感好，则增强相关协同关系；若出现分层、刺激性或稳定性问题，则增加风险标签并降低后续推荐权重。

# 13. Agent工作流设计

| Agent | 职责 | 调用工具 |
| --- | --- | --- |
| 文献检索Agent | 根据主题定期检索、去重、入库和生成摘要。 | 检索API、Yuxi上传、知识库查询、翻译工具 |
| 结构化抽取Agent | 从文献/专利中抽取字段、实体、关系和证据片段。 | RAG、OCR结果、JSON Schema校验、人工复核队列 |
| 综述生成Agent | 基于多个文献证据生成综述和站内引用。 | query_kb、open_kb_document、引用管理 |
| 配方推荐Agent | 根据目标功效生成配方推荐List，并解释原料选择、比例范围、风险和证据。 | 原料图谱、历史实验、供应商库、法规规则、候选排序 |
| 研发建议Agent | 提出可证伪研发假设和实验建议。 | 知识图谱、历史实验、规则库、候选排序 |
| 中试模拟Agent | 生成放大方案、设备建议、风险清单和反馈分析。 | 实验数据库、设备库、模拟算法、审批接口 |
| 采购推荐Agent | 为验证可行的配方匹配原材料供应商和采购建议。 | 供应商库、RawMaterialSku、价格/交期/资质记录 |
| 合规分析Agent | 分析备案库、专利、原料限制和合规风险。 | 备案接口、专利库、法规规则库 |

人机协同机制 每个Agent输出都应进入可审阅状态：草稿、待确认、已确认、已驳回、已用于方案。AI负责缩短分析时间，最终业务结论由授权人员确认。

# 14. 接口与集成设计

| 接口 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文献采集接口 | 外部 -> Python/Yuxi | 按关键词、时间、领域拉取文献元数据和全文链接。 |
| 知识库检索接口 | Java/Python -> Yuxi | 输入问题、过滤条件，返回片段、引用、文档链接和置信度。 |
| 抽取结果接口 | Python -> Java | 回写结构化字段、证据、置信度和人工复核状态。 |
| 研发建议接口 | Python/Yuxi -> Java | 返回假设、建议、证据链、风险和验证方案。 |
| 配方推荐接口 | Python/Yuxi -> Java | 输入功效目标和约束，返回配方List、原料比例范围、证据链、风险和推荐评分。 |
| 实验反馈接口 | Java -> Python/Yuxi | 回写配方工程师筛选结果、真实实验结果和失败原因，用于更新图谱权重和推荐策略。 |
| 中试方案接口 | Java/Python -> Java | 创建、查询、审批、反馈中试方案和实验结果。 |
| 设备数据接口 | 供应商/工厂 -> Java | 上传设备参数、运行数据、报警和批次结果。 |
| 备案数据库接口 | 外部 -> Java/Python | 同步备案产品并提供查询、比对、分析能力。 |

# 15. 安全、权限、审计与数据治理

权限模型：超级管理员、管理员、研发人员、中试人员、采购人员、供应商用户、只读审计用户。

知识库权限：按全局、部门、指定人员授权，敏感文献和实验数据默认最小授权。

数据隔离：供应商端与企业研发数据隔离，供应商只能维护自己的设备信息。

审计记录：记录文献入库、抽取修改、AI建议生成、方案审批、实验反馈、接口调用。

AI输出治理：保存提示词版本、模型版本、检索证据、输出内容、人工确认状态。

隐私与合规：临床文献和企业实验数据需脱敏处理，禁止把未授权数据发送到外部模型服务。

# 16. 部署方案与环境规划

| 环境 | 用途 | 部署建议 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | 功能开发和算法验证。 | Yuxi Docker Compose + Python本地/容器 + Java开发服务。 |
| 测试环境 | 集成测试、权限测试、抽取准确率评估。 | 独立数据库和对象存储，使用脱敏样本。 |
| 试运行环境 | 真实小规模业务验证。 | 接入部分真实文献、设备和实验数据，开启审计。 |
| 生产环境 | 企业正式使用。 | 强密码、备份、监控、日志、模型密钥隔离、最小端口暴露。 |

Yuxi 生产部署建议保留 PostgreSQL、Redis、MinIO、Milvus、Neo4j、API、Worker、Web 服务。Java 管理系统可独立部署，通过内网API调用 Yuxi 和 Python AI服务。

# 17. 项目里程碑与实施计划

| 阶段 | 周期建议 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1：知识库与文献分析MVP | 4-6周 | Yuxi知识库、文献入库、检索问答、翻译、临床字段抽取样例、综述生成样例。 |
| 阶段2：AI配方推荐与研发建议原型 | 4-6周 | 原料图谱、保湿配方推荐List、研发方向识别、假设生成、证据链、实验建议、人工复核流程。 |
| 阶段3：中试模拟原型 | 6-8周 | 小试数据录入、放大规则、设备适配、方案生成、反馈回填、误差分析。 |
| 阶段4：Java管理系统一期 | 8-10周 | 用户权限、项目任务、文献任务、配方候选、实验方案、原料/设备供应商、采购协同。 |
| 阶段5：虚实转换试点 | 视设备条件 | 设备数据采集接口、字段映射、方案回写、审批和真实数据回流。 |

# 18. 风险、难点与应对策略

| 风险/难点 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 文献字段不统一 | 抽取结果难以直接入库。 | 临床文献用模板，科研文献用动态实体关系加人工确认。 |
| 数值、单位、对象绑定错误 | 后续建议和模型训练失真。 | Schema校验、单位归一、证据片段展示、抽样复核。 |
| AI幻觉和无依据建议 | 影响研发判断。 | 强制引用证据链，无证据建议不得进入方案。 |
| 配方推荐不可解释 | 工程师难以信任推荐结果。 | 每个原料和比例建议必须给出功效逻辑、图谱关系、历史反馈和风险说明。 |
| 实验反馈质量不稳定 | AI进化方向可能偏差。 | 反馈表单标准化，区分失败原因、工艺问题、原料问题和评价偏差。 |
| 中试数据量不足 | 模型难以稳定优化。 | 先用规则和统计模型，逐步积累真实反馈数据。 |
| 真实设备接口复杂 | 虚实转换落地周期长。 | 第一版只做接口规范和数据采集，控制指令后置。 |
| 外部模型数据安全 | 企业敏感数据泄露风险。 | 脱敏、私有化模型、密钥隔离和调用审计。 |

# 19. 验收标准

文献入库：支持PDF/DOCX文献上传、解析、分块、检索和引用来源展示。

临床抽取：能够按模板抽取关键字段，并保留原文证据和翻译结果。

科研归纳：能够围绕指定方向生成可追溯综述，文献链接可访问或下载。

专利分析：能够输出专利摘要、权利要求拆解、相似点和差异点。

研发建议：每条建议包含证据、假设、实验验证方法和失败条件。

配方推荐：输入“保湿配方”等目标后，系统能够输出多套候选配方List，包含原料组成、比例范围、推荐理由、风险提示、证据链和推荐评分。

工程师筛选：配方工程师能够对AI推荐配方进行保留、剔除、修改和备注，系统保存筛选原因。

实验反馈学习：真实实验结果能够回写到配方和原料关系中，并影响后续同类配方推荐排序。

采购衔接：验证可行配方能够关联原材料供应商、样品采购状态、价格、交期和资质信息。

中试模拟：能够录入小试数据，生成至少一套中试参数建议、风险清单和设备候选。

反馈闭环：能够回填线下实验结果，并生成预测-实测差异分析。

权限审计：关键操作有用户、时间、对象、前后状态和来源记录。

# 20. 后续演进路线

第一版完成后，系统可沿四个方向演进：一是扩大知识源和领域抽取模板，形成企业研发知识资产；二是增强原料图谱和配方推荐模型，让实验反馈持续改变推荐权重；三是增强中试模拟算法，引入更多真实反馈、机理模型和参数优化；四是建设 Java 管理系统和工厂接口，使AI建议真正进入企业流程和生产数据闭环。

最终愿景 把系统从“会总结文献的AI工具”推进到“能基于原料图谱推荐配方、接受工程师筛选和实验反馈、持续进化并衔接采购和中试的配方研发操作系统”。